ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2017 года с.Старокульшарипово № 28 -п

Об утверждении плана мероприятий по улучшению состояния

источников наружного противопожарного водоснабжения до 2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях организации мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пожароопасный период на территории муниципального образования Старокульшариповский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области:
       1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Старокульшариповский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   Р.Н.Хафизов

Разослано: прокурор Асекеевского  района ,  в дело

Приложение

к постановлению  администрации

Старокульшариповского сельсовета

от 12.09.2017 г. № 28-п.

План

мероприятий по улучшению состояния  источников наружного противопожарного водоснабжения до 2020 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Финанси-рование | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести общую инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Старокульшариповского сельсовета | До 01 декабря 2017 года | - | Глава администрации |
|  | Подготовить источники противопожарного водосна-бжения к условиям эксплуатации в весенний, летний и осенний пожароопасные периоды | постоянно | - | Глава администрации |
|  | Во время ликвидации пожаров на территории сельсовета, в местах, удаленных от источников наружного водоснабжения, имеющихся на территории сельсовета, организовывать бесперебойное обеспечение пожарной техники, работающей на ликвидации пожаров в таких местах, необходимым количеством воды из этих источников наружного водоснабжения. | Весь период | - | Глава администрации |
|  | Установка на видных местах указателей дополнительно установленным пожарным гидрантам, кранам в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности. | 2018 год | 2,0 | Глава администрации |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на обслуживании организации | Весь период | 10,0 | Глава администрации |
|  | Организовать ремонт, реконструкцию и строительство новых пожарных водоемов. Оборудование подъездов с твердым покрытием и разворотной площадкой обеспечивающей свободный разворот вспомогательной, прицепной техники для подвоза воды | До 2020 года | 15,0 | Глава администрации |
|  | Предусмотреть монтаж на водопроводных сетях в с.Старокульшарипово по улице Главная и в посёлке Мулланур по улице Центральная ещё по одному пожарному крану или гидранту, в добавление к уже имеющимся. | 2019 год | 4,0 | Глава администрации |